PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Phùng Đỗ Việt Hùng | Mã sinh viên | B25DTCN096 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT-05 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối đa hóa giá trị sản phẩm và quản lý thứ tự ưu tiên Product Backlog. |
| Scrum Master | Giúp nhóm hiểu và áp dụng Scrum, hỗ trợ loại bỏ trở ngại. |
| Developers | Tạo Increment đáp ứng Definition of Done trong mỗi Sprint. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đặt hàng | Đặt rau củ | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn đặt rau củ, để mua thực phẩm thuận tiện. |
| Quản lý kho | Theo dõi hạn sử dụng | US-02 | Là nhân viên kho, tôi muốn xem hạn sử dụng rau củ, để không bán rau đã gần hết hạn theo quy định. |
| Đánh giá sản phẩm | Gửi đánh giá | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn đánh giá sản phẩm, để chia sẻ trải nghiệm mua hàng. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

- Epic: nhóm yêu cầu lớn, gồm nhiều chức năng. - Feature: một chức năng cụ thể thuộc Epic. - User Story: mô tả nhu cầu của một người dùng và lợi ích họ nhận được.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | Story gộp đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và khuyến mãi nên phạm vi quá lớn. |
| Independent (Độc lập) | Các chức năng có thể phụ thuộc vào nhau; cần tách và làm rõ để phát triển, kiểm thử riêng. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn đặt rau củ trên ứng dụng, để mua hàng thuận tiện. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn chọn phương thức thanh toán, để thanh toán đơn hàng phù hợp với mình. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng, để biết khi nào nhận được rau củ. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Chức năng cốt lõi để khách đặt rau. |
| B2 | Must | Cho phép khách thanh toán khi nhận hàng. |
| B3 | Could | Có thêm lựa chọn thanh toán nhưng không bắt buộc nếu đã có COD. |
| B4 | Should | Giúp khách theo dõi shipper, nhưng có thể cập nhật trạng thái giao hàng theo cách đơn giản hơn. |
| B5 | Could | Khuyến mãi sinh nhật không cần thiết để hoàn thành mục tiêu release. |
| B6 | Won't (lần này) | Chatbot AI không phải chức năng cốt lõi và có thể tốn thêm thời gian, ngân sách. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Vì thời gian và ngân sách có hạn. Cần ưu tiên chức năng cốt lõi để kịp phát hành, tránh quá tải và giảm nguy cơ chậm tiến độ.

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |